|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| Al revisar la carta Gantt de mi Proyecto APT, puedo reflexionar que se ha logrado un avance significativo y muy positivo. Se ha podido cumplir con aproximadamente el 90% de las actividades en los tiempos definidos.  El factor principal que ha facilitado el desarrollo de las actividades ha sido el seguimiento activo y constante mediante las herramientas propuestas. Esto permitió tener una visión clara del progreso, identificar a tiempo posibles desvíos y gestionar las tareas de manera más eficiente, asegurando que la gran mayoría de los objetivos se cumplieran según lo planificado. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de mi Proyecto APT, la estrategia principal ha sido organizar reuniones extra de trabajo.  Estas sesiones adicionales nos han permitido abordar los obstáculos de manera focalizada, reasignar tareas y ajustar el cronograma para asegurar que el proyecto siga avanzando. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo positivamente, considero que va bien.  Destaco que, hasta el momento, las funcionalidades base como el CRUD y la gestión de tenants están funcionando correctamente.  Para mejorar, creo que se podría seguir avanzando en el desarrollo de más funcionalidades que aporten mayor valor al proyecto. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Después de reflexionar sobre el avance del Proyecto APT, realmente no tengo inquietudes significativas sobre cómo proceder.  Mis únicas dudas están más allá del desarrollo central y se relacionan con los entregables semanales durante el semestre. Sin embargo, son preguntas de índole técnica que no afectan en mayor medida al producto final y tienen que ver, más que nada, con cumplir con los plazos establecidos. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No, no consideramos que las actividades deban ser redistribuidas, ya que somos 2 y nos organizamos bien. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Lo evaluamos bien, nos conocemos de toda la carrera, destacamos nuestra comunicación y que conocemos el ritmo de cada uno. Podríamos mejorar nuestra disciplina a la hora de juntarnos. |