## Slide 1
Alumnos: Eduardo Álvarez
Felipe Silva
Profesor: Fernando Herrera
Asignatura: Capstone
Octubre 2025
Seguimiento y Avances
PROYECTO APT
“Portal de Gestión de ayudantías - StudIA”

## Slide 2: Puntos a revisar
PROYECTO “Portal StudIA”
Estado Actual del Proyecto:
Avance Planificado vs. Avance Real
Análisis de la Desviación
Logros y Avances Clave:
Sprints Completados
Funcionalidades Adelantadas Estratégicamente
Desafíos y Soluciones:
Superación de bloqueos técnicos iniciales.
Próximos Pasos:
Enfoque para el Sprint 4.

## Slide 3
PROYECTO “Portal StudIA”
11-10-2025
11-08-2025
22-11-2025
Avance Real
48.75%
Avance Planificado (total del proyecto)
50%
1.25%
Desviación
Estado
Logros: Se ha implementado una arquitectura multi-tenant escalable y el núcleo funcional del MVP, Login, registro y Roles.
Próximos Pasos: Validar los flujos de usuario completos, inscripciones/agendamiento y refinar la interfaz.
Definir el alcance de los roles, las reglas de negocio (horarios) y la estrategia de notificaciones.
Completar el MVP para pruebas internas, lanzar el panel de administración v1.0 y preparar el despliegue.
Enfocarnos en lo esencial sin añadir extras y mantener el código ordenado para que no se complique a futuro. Errores de codificación -> Bugs que toman tiempo.
Fecha del Reporte
Fecha de Inicio(Proyecto)
Fecha Fin(Proyecto)
Estado Actual
Temas Destacados
Temas Abiertos
Próximos Hitos Claves
Desvíos y Dificultades

## Slide 4: Caso de uso Administración de Usuarios - Vista de escenarios
PROYECTO “Portal StudIA”

## Slide 5: Diagrama de Despliegue - Vista Física
PROYECTO “Portal StudIA”

## Slide 6: Diagrama de componentes - Vista Desarrollo
PROYECTO “Portal StudIA”

## Slide 7: Diagrama de clases - Vista lógica
PROYECTO “Portal StudIA”